Детский технопарк «Альтаир»

(РТУ МИРЭА)

«ОСНОВЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«SOUNDHOLE»

Долженков Михаил Алексеевич

Крадинов Дмитрий Павлович

---------------------------------------

Ученики группы 2

---------------------------------------

Руководитель: Борисов Артём Игоревич

---------------------------------------

Преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА

Москва, 2026

- Наименование программы

Музыкальная социальная сеть «Звуковая яма».

- Место и оказание услуг

г. Москва, просп. Вернадского, 86, стр. 2. РТУ МИРЭА Детский технопарк «Альтаир».

- Цель проекта

Разработать сайт для музыкальных групп, который позволит слушателям знакомиться с творчеством без подписок и рекламы. Повысить узнаваемость независимость музыкальных групп.

Задачи:

- Изучить библиотеку Flask;

- Исследовать возможности API:REST;

- Спроектировать интуитивно понятный интерфейс;

- Реализовать возможность авторизации;

- Разработать главное меню;

- Создать базу данных для поиска информации

- Сроки оказания услуг:

- 02.03.2026 – Создание команд. Описание проекта;

- 05.03.2026 – Задание (ТЗ);

- 19.03.2026 – ТЗ + Часть задания выполнена 20%;

- 20.03.2026 – Код + Работающая часть проекта 40%;

- 13.04.2026 – Код + Работающая часть + Черновик пояснительной записки и презентации 60%;

- 30.04.2026 – Код + Пояснительная записка + Презентация + Почти все работает 80%;

- 11.05.2026 – Все готово 100%, Защита.

- Требование к функциональным возможностям

- Окно авторизации: поля для ввода логина, пароля, кнопки авторизации через сторонние ресурсы;

- Главное меню: поля ввода музыкальной группы, кнопка перехода в творческое окно;

- Окно музыкальной группы: кнопки взаимодействия с треками;

- Вспомогательные окна: специализированная информация для каждого окна.

- Требование к визуальному интерфейсу

- Окно авторизации: анимированный задний фон;

- Главное меню: анимированный задний фон;

- Окно музыкальной группы: иконка, название, список треков

- Вспомогательные окна: минималистичный дизайн

- Требование к хранению данных

Информация о пользователях будет храниться в базе данных sqlite, музыка в .mp3, картинки и другие элементы дизайна в .png, .jpg и .gif.

- Требования по техническому обучению исполнителем персонала заказчика работе по подготовленных по результатам услуг объектах:

Сайт будет иметь интуитивно понятый интерфейс и навигацию. Также будет реализовано описание управления в README файле.

- Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

Исполнитель должен предоставить ссылку на итоговый репозиторий в Яндекс LMS. В Git Репозитории будет находиться папка documents с презентацией, описанием, техническим заданием и пояснительной запиской. Для входа на сайт пройдите по ссылке (www.boldaed.ru).

- Авторские права:

Авторское право остается за исполнителем, так как проект выполнен в рамках учебного задания. Также, идея принадлежит авторам.

- Иные требования:

Иные требования не предъявляются.

- Исполнители:

| Руководитель | Борисов А.И. |
| --- | --- |
| Исполнитель | Долженков М. А |
| Исполнитель | Крадинов Д. П. |
| Технический писатель | Долженков М. А. |
| Технический писатель | Крадинов Д. П. |